**TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

------

**ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

Họ và tên: Nguyễn Thanh Sang

Số thẻ: 151c900026

Lớp: 15I1

Tên đề tài: Website shop điện thoại

Giáo viên hướng dẫn : ThS Trần Thu Thủy

1. MÔ TẢ

Hiện nay xã hội phát triển, vấn đề về thông tin liên lạc ngày càng trở nên cần thiết, chính vì vậy nhu cầu sử dụng điện thoại di động nagyf càng tăng.

Làm sao để có thể xem thông tin các dòng điện thoại một cách mới nhất và giá cả một cách nhanh nhất, tiện dụng nhất.

Website bán điệ thoại di động là một trong những giải pháp đáp ứng yêu cầu đó. Các đối tượng cần xây dựng website bán điện thoại đi động: các đại lý, cửa hàng bán điệ thoại di động.

1. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Tìm hiểu làm website bán điện thoại bằng ngôn ngữ java và Angularjs. Để người dùng có thể tương tác được cửa hàng qua website.

III.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

|  |  |
| --- | --- |
| Thời gian | Nội dung thực hiện |
| Tuần 1 (Từ 12/3 – 17/3/2018) | Trao đổi với giáo viên hướng dẫn để thống nhất và hoàn thiện đề tài. |
| Tuần 2 (Từ 18/3 – 24/3/2018) | Nghiên cứu về các công nghệ của java và angularjs |
| Tuần 3 (Từ 25/3 – 31/3/2018) | Tìm hiểu thuật toán và các chức năng của website |
| Tuần 4 (Từ 1/4 – 7/4/2018) | Sử dụng Springboot, security, jpa để làm website |
| Tuần 5 (Từ 8/4 – 14/4/2018) | Tìm hiểu restful api, hibernat, để kết nối với mysql |
| Tuần 6 (Từ 15/4 – 21/4/2018) | Hoàn thiện webservice dùng postman để test api |
| Tuần 7 (Từ 22/4 – 28/4/2018) | Thảo luận với giáo viên về các chức năng đã hoàn thiện |
| Tuần 8 (Từ 29/4 – 5/5/2018) | Sử dụng angularjs để viết font\_end |
| Tuần 9 (Từ 6/5 – 12/5/2018) | Kết nối giữa webservice và font\_end |
| Tuần 10 (Từ 13/5 – 19/5/2018) | Hoàn thiện vaftesst website |
| Tuần 11 (Từ 20/5 – 9/6/2018) | Kiểm tra độ hoàn thiện và báo cáo |

Đà nẵng, ngày 22 tháng 03 năm 2018

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn Sinh viên

Nguyễn Thanh Sang